Администрация

сельское поселение Междуречье

Кольского района Мурманской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.04.2014г.                            с.п. Междуречье                                 № 24

## О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ с.п. Междуречье к устойчивой работе в осенне-зимний период 2014-2015 года администрация с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области

постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке объектов ЖКХ с.п. Междуречье (далее – Комиссия)  к работе   в осенне-зимний период 2014-2015 года (приложение № 1).

  - Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ с.п. Междуречье к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года (приложение № 2).

- Ведущему специалисту – финансисту администрации с.п. Междуречье предусмотреть в бюджете с.п. Междуречье средства на подготовку объектов ЖКХ с.п. Междуречье к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года и осуществлять контроль за их целевым использованием.

- Заместителю главы администрации с.п. Междуречье совместно с руководителем МУП «Наш дом» разработать и принять до начала отопительного периода соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения независимо  от форм собственности и ведомственной принадлежности.

- Главному специалисту администрации с.п.  Междуречье продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность, выявленных бесхозных инженерных сетей c дальнейшей перспективой передачи их на обслуживание (хозяйственное или оперативное управление) специализированным организациям  с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в отопительный сезон.

- Ведущему специалисту – финансисту администрации с.п. Междуречье установить для учреждений, финансируемых из бюджета поселения, лимиты потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды на 2015 год в натуральном и денежном выражении. Руководителям учреждений обеспечить проведение этими учреждениями полного и своевременного расчета за потребляемые топливно–энергетические ресурсы и коммунальные  услуги.

- Заместителю главы администрации с.п. Междуречье до 30.04.2014 года представить в адрес министерства энергетики ЖКХ МО утвержденные в соответствии с типовой формой и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, к работе в отопительный период с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, газо-, водоснабжения и водоотведения).

- Заместителю главы администрации с.п. Междуречье создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – комиссия по проверке), а также возложить полномочия по координации подготовки и проведения отопительного сезона в поселении на комиссию по проверке.

- Председателю (заместителю) комиссии по проверке в срок до 25.04.2014 года:

  - утвердить состав комиссии по проверке;

  - разработать и утвердить программу проведения проверок;

  - разработать и утвердить график проведения проверок.

- Комиссии по проверке:

  - обеспечить контроль за финансовым состоянием предприятий, оказывающим коммунальные услуги, собираемостью платежей, целевым использованием финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива в необходимых объемах и для расчетов с энергоснабжающими организациями;

  - инициировать привлечение к ответственности в установленном порядке руководителей  организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) за ненадлежащую подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону;

  - обеспечить контроль за выполнением (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства;

  - обеспечить контроль за проведением теплоснабжающими организациями испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов;

  - провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года с подписанием актов и паспортов готовности:

объектов социальной сферы - в срок до 29 августа 2014 года;

на жилищный фонд – в срок до 15 сентября 2014 года;

теплоснабжающих и теплосетевых организаций – в срок до 1 ноября 2014 года;

  - обеспечить контроль за формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

  - обеспечить контроль за укомплектованностью организаций ЖКХ подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

- Руководителю МУП «Наш дом»:

  - разработать и направить в администрацию с.п. Междуречье  на утверждение график проведения испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем и теплоснабжения МКД в срок до 30.04.2014 года;

  - в адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области представлять:

- не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2014-2015 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2014 года.

Указанные сведения должны содержать данные по объектам жилищно-коммунального хозяйства, расположенным на территории сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

  - еженедельно с 01.08.по 01.10.2014 года направлять в ГЖИ Мурманской области информацию о количестве паспортов готовности МКД, расположенных на территории поселения, по состоянию на каждый понедельник.

- Руководителям энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ, расположенным на территории сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

  - разработать, утвердить в соответствии с типовой формой и направить в адрес администрации с.п. Междуречье до 25.04.2014 года планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и энергетического комплекса к работе в отопительный период, предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий, с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, газо-, водоснабжения и водоотведения);

  - осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам;

  - выполнить  до 15 ноября 2014 года требования Правил оценки готовности к отопительному периоду 2014-2015 года, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, а также принять меры по устранению выявленных Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок готовности поселения к отопительному периоду 2014-2015 года;

  - разработать и представить в адрес администрации с.п. Междуречье в срок до 01 июня 2014 года программу мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (в том числе за электроэнергию) в объеме не менее 95%. Осуществлять реализацию мероприятий указанной программы и своевременным перечислением в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям;

  - создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных и электростанциях;

  - создать до 01.09.2014 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

  - обеспечить до 15.08.2014 года предоставление в администрацию с.п. Междуречье сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода;

  - укомплектовать предприятие подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ;

  - провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей в соответствии с утвержденным графиком;

  - обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;

  - предоставлять в соответствии с запросами администрации с.п. Междуречье оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2014-2015 года, об объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах;

  - принять меры по обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение МКД и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов:

  - организациям, обслуживающим жилищный фонд, до 30.04.2014 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и направить в администрацию с.п. Междуречье графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

  - теплоснабжающим организациям до 25.08.2014 года разработать и утвердить график пробных пусков системы отопления, согласованный с администрацией с.п. Междуречье;

  - электроснабжающим организациям обеспечить до 15.11.2014 года оформление паспортов объектов к работе в отопительный период 2014-2015 года;

  - обеспечить наличие программ энергосбережения с учетом энергоэффективных мероприятий, предложенных в ходе проведения обязательного энергетического обследования, со сроками реализации и источниками финансирования, а также наличие энергетического паспорта;

  - обеспечить выполнение необходимого объема работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и объектов энергетического комплекса  к устойчивой и безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 года в соответствии с утвержденными планами мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников с подписанием актов и паспортов готовности;

  - представлять в министерство энергетики и ЖКХ МО и администрацию с.п. Междуречье:

- в период с 01.07. по 01.08.2014 года еженедельно по состоянию на каждый четверг, а с 01.08. по 30.09.2014 года еженедельно по состоянию на каждый понедельник четверг сведения о создании нормативного запаса топлива в соответствии с утвержденными формами;

  - обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций;

  - обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

  - при подготовке к отопительному периоду 2014-2015 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ МО, утвержденными приказом министерства энергетики и ЖКХ МО  от 10.02.2014 № 16.

- Признать утратившим силу постановление главы с.п. Междуречье от 20.05.2013 № 9 «О подготовке объектов ЖКХ с.п. Междуречье к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Зам. главы администрации

сельского поселения Междуречье

Кольского района Мурманской области                                   И.В. Соловьева

Приложение № 01

к Постановлению

сельского поселения Междуречье

Кольского района Мурманской области

от 09.04.2014г. № 24

С О С Т А В

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

с.п. Междуречье к работе в осенне-зимний период 2014-2015года

Председатель комиссии:

Яковлева Т.В. -                                    Глава  сельского поселения

Междуречье Кольского района

Мурманской области

Зам. председателя

комиссии:

Соловьева И.В. -                                  зам. главы администрации

н. п. Междуречье

Члены комиссии:

Гурский Д.А. -                                      гл. специалист администрации

с.п.  Междуречье;

Пономарев А.В.       -                            и.о. директора МУП «Наш дом»;

Тюрина Л.А. -                                       директор МБУК «Междуреченский СДК»;

Сидоров В.Н. -                                      депутат

с.п. Междуречье Кольского района

(по согласованию);

Чорный И.Н. -                                      депутат

с.п. Междуречье Кольского района

(по согласованию);

Сидоров В.Н. -                                      депутат

с.п. Междуречье Кольского района

(по согласованию);

Шустрова Г.А. -                                    депутат

с.п. Междуречье Кольского района

(по согласованию);

Хоткин В.В. -                                         депутат

с.п. Междуречье Кольского района

Мурманской области

(по согласованию).

Приложение № 02

к Постановлению

сельского поселения Междуречье

Кольского района Мурманской области

от 09.04.2014г. № 24

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Проведение общего весеннего осмотра, дефектации ж/фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры | до 25.04.2014г. | Руководители энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), учреждений социально- культурной сферы |
| 02. | Разработка и представление на утверждение планов мероприятий в соответствии с типовой формой по подготовке объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в отопительный период и представить их в администрацию с.п. Междуречье. | до 25.04.2014г. | Руководители энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), учреждений социально- культурной сферы |
| 03. | Утверждение плана мероприятий по подготовке к работе в отопительный период. | до 30.04.2014г. | Глава поселения |
| 04. | Создание комиссии по проверке, а также возложение полномочий по координации подготовки и проведения отопительного сезона на данную комиссию | до 25.04.2014г. | Зам. главы администрации поселения |
| 05. | Осуществление контроля подготовки к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ и социально-культурной сферы. | постоянно |  |
| 06. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций. | до 01.09.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, руководители организаций (предприятий) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. |
| 07. | Создание необходимых запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций. | до начала отопительного периода | Администрация с.п. Междуречье совместно с руководители организаций (предприятий), осуществляющими электро- и теплоснабжение. |
| 08. | Предоставление сведений в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области о нормативах создания запасов топлива в котельных и о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ. | до 01.09.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 09. | Обеспечение собираемости платежей и целевым использованием финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание объектов жилищно-коммунального назначения, приобретение топлива и для расчета с энергоснабжающими организациями. | постоянно | Администрация с.п. Междуречье, руководители организаций (предприятий) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. |
| 10. | Разработка и утверждение графика пробных пусков системы отопления. | до 25.08.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, руководители энергоснабжающих организаций (предприятий) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. |
| 11. | Проведение испытаний и проверок систем теплоснабжения на функционирование, устранение выявленных неисправностей. | до 01.09.2014г. | Руководители энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), учреждений социально- культурной сферы. |
| 12. | Предоставление информации в адрес министерства энергетики и ЖКХ МО о проведении пробных топок. | до 15.09.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 13. | Назначение ответственных лиц за прохождение отопительного периода 2014-2015 года предприятиями и организациями ЖКХ. | до 15.09.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 14. | Проведение комиссионных проверок готовности жилищного фонда к работе в отопительный период 2014-2015 года с подписанием актов и паспортов готовности. | до 15.09.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 15. | Подготовка специалистов для проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, а также персонала по эксплуатации оборудования. | постоянно | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 16. | Осуществление контроля за подготовкой объектов жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2014-2015 года | постоянно | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 17. | Проведение комиссионных проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2014-2015 года с подписанием актов и паспортов готовности. | до 01.11.2014г. | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом». |
| 18. | Предоставление сведений в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области по форме № 1 – ЖКХ (зима). | по состоянию на 01.07.,01.08. 01.09.,01.10. 11.2014г. | МУП «Наш дом». |
| 19. | Реализация намеченных мероприятий (выполнение работ) по подготовке объектов коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2014-2015 года. | постоянно | Администрация с.п. Междуречье, МУП «Наш дом», руководители учреждений |
| 20. | Предоставление информации в адрес ГЖИ МО о наличии паспортов готовности МКД. | еженедельно по состоянию на понедельник с 01.08 по 01.10.2014г. | МУП «Наш дом». |
| 21. | Представление в администрацию с.п. Междуречье информации о ходе подготовки к зиме. | еженедельно (по пятницам) | Руководители энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), учреждений социально- культурной сферы. |
| 22. | Разработать, утвердить схему и порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб ЖКХ всех форм собственности. | до начала отопительного сезона | Зам. главы администрации с.п. Междуречье и МУП «Наш дом» |