Приложение

к постановлению

администрации сельского поселения

Междуречье Кольского района Мурманской области

от 05.03.2024 № 18

Приложение № 1

к программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Междуречье Кольского района

Мурманской области на 2024-2026 годы»

Мероприятия программы, показатели результативности выполнения программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 г. | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя | 2024 г. |
| Цель: формирование благоприятной среды в местах пребывания населения в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 | 100 |
| Задача 1: Ремонт входных групп и подъездов МКД № 10 в н.п.Междуречье Кольского района Мурманской области | 2024 | Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 2 945,0 0,00 2 945,0 | 2 945,0 0,00 2 945,0 | Количество отремонтированных подъездов | шт | 2 |  |
| Задача 2: Ремонт входных групп и подъездов МКД № 9 в н.п.Междуречье Кольского района Мурманской области | 2024 | Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 6 772,30,00 1 999,2 4 773,1 | 6 772,30,00 1 999,2 4 773,1 | Количество отремонтированных подъездов | шт | 4 |  |
| Задача 3: Ремонт входных групп и подъездов МКД № 11 в н.п.Междуречье Кольского района Мурманской области | 2024 | Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 5 447,7 1 999,3 3 448,4 | 5 447,7 1 999,3 3 448,4 | Количество отремонтированных подъездов | шт | 4 |  |

Приложение № 3

к программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Междуречье Кольского района

Мурманской области на 2024-2026 годы»

Плановый перечень работ по благоустройству в сельском поселении Междуречье на 2024-2026 годы

1. Ремонт подъездов многоквартирных домов:

- за счет средств областного бюджета – 3 998,5 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 11 166,5 тыс. руб.

Данное мероприятие будет направлено на проведение ремонта подъездов в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области в целях поддержки местных инициатив на территории сельского поселения Междуречье за счет средств местного бюджета, путем предоставления субсидии управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат.